ОТЧЕТ

об освоении субсидий, выделенных бюджету муниципального образования "Сусанинское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области

на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на 01.10.2017 году

| Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | Предусмотрено средств в 2017 году, тыс. руб. | Получено средств в 2017 году, тыс. руб. | Выполнено работ в 2017 году, тыс. руб. | Целевой индикатор, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. числе: | Всего | в т.ч. числе: | Всего | в т.ч. числе: | план | факт |
|  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| Борьба с борщевиком Сосновского химическим способом (двукратная обработка) | 2 квартал 2017 года, 3 квартал 2017 года | 423,0 | 183,0 | 218,0 | 288,0 | 183,0 | 105,0 | 288,0 | 183,0 | 105,0 | 118,0 | 18,0 |
| Проведение оценки эффективности химических мероприятий после каждой обработки | 2 квартал 2017 года, 3 квартал 2017 года | 22,0 | 0,00 | 22,0 | 22,0 | 0,00 | 22,0 | 21,1 | 0,0 | 21,1 | 118,0 | 18,0 |
| Итого |  | 445,0 | 183,0 | 240,0 | 310,0 | 183,0 | 127,0 | 309,1 | 183,0 | 126,1 | 118,0 | 18,0 |

Целевое использование субсидий в сумме 183000,0 рублей подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации Сусанинского сельского поселения

_______________       Е.В.Бордовская  «23» октября 2017 года

мп

Главный бухгалтер

_______________      О.В.Петрова  «23» октября  2017 года

ОТЧЕТ

об освоении средств и выполнении целевых показателей результативности Соглашения муниципального образования "Сусанинское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области

на 01.10.2017 года

| № п/п | Номер и дата государственного контракта | Исполнитель государственного контракта | Плановые показатели результативности по заключенным государственным контрактам | Выполнение работ по заключенным государственным контрактам | Номер и дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стоимость работ по государственному контракту, тыс. руб. | объем работ по государственному контракту, га | стоимость работ по государственному контракту, тыс. руб. | объем работ по государственному контракту, га | актов сдачи-приемки работ по государственному контракту | платёжных поручений, подтверждающих оплату по государственному контракту |
| 1 | Договор № 27/2017 от 30.05.2017 года | Санкт-Петербургская общественная организация инвалидов «Социальная защита семей инвалидов «ИНСАН» | 48,000 | 3,0 га дважды | 48,000 | 3,0 га дважды | Акт № 220 от 27.06.2017г. – 1 этап; Акт № 303 от 15.09.2017г. – 2 этап | п/п № 1235 от 03.08.2017г. – 1 этап; п/п № 1475 от 27.09.2017г., № 1476 от 27.09.2017г. – 2 этап |
| 2 | Договор № 28/2017 от 31.05.2017 года | Санкт-Петербургская общественная организация инвалидов «Социальная защита семей инвалидов «ИНСАН» | 96,000 | 6,0 га дважды | 96,000 | 6,0 га дважды | Акт № 223 от 27.07.2017г. – 1 этап; Акт № 304 от 15.09.2017г. – 2 этап | п/п № 1236 от 03.08.2017г. – 1 этап; п/п № 1477 от 27.09.2017г., № 1478 от 27.09.2017г. – 2 этап |
| 3 | Договор № 29/2017 от 29.05.2017 года | Санкт-Петербургская общественная организация инвалидов «Социальная защита семей инвалидов «ИНСАН» | 64,000 | 4,0 га дважды | 64,000 | 4,0 га дважды | Акт № 221 от 27.06.2017г. – 1 этап: Акт № 305 от 15.09.2017г. – 2 этап | п/п № 1174 от 31.07.2017г. – 1 этап; п/п № 1479 от 27.09.2017г., № 1480 от 27.09.2017г. – 2 этап |
| 4 | Договор № 30/2017 от 01.06.2017 года | Санкт-Петербургская общественная организация инвалидов «Социальная защита семей инвалидов «ИНСАН» | 80,000 | 5,0 га дважды | 80,000 | 5,0 га дважды | Акт № 222 от 27.06.2017г. – 1 этап; Акт № 306 от 15.09.2017г. – 2 этап | п/п № 1175 от 31.07.2017г. – 1 этап; п/п № 1481 от 27.09.2017г., № 1482 от 27.09.2017г. – 2 этап |
| 2 | Договор № 17/2017 от 31.05.2017 года | ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» | 21,080 | 18 | 21,080 | 18 | Акт № 804 от 06.10.2017г. | п/п 887 от 26.06.2017г. |
|  | Итого |  | 309,080 | 18 | 309,080 | 18 |  |  |

Целевое использование субсидий в сумме 183 000 рублей подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации Сусанинского сельского поселения

__________________       Е.В.Бордовская  «23» октября  2017 года

мп

Главный бухгалтер           _________      О.В.Петрова   «23» октября  2016 года