**Приложение 2**

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 июля 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполне-ния** | **Ответствен-ный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** | |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие МО "Сусанинское сельское поселение" на 2016 год»** | | | | | | |
| 1. | Поставка щебня для ремонта дорог в щебеночном исполнении в деревнях Виркино, Заборье, Красницы и пос. Семрино |  |  |  | |  |
| 1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 10.06. 2016 года | Администра-ция Сусанинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | | Заключен муниципальный контракт от 10.06.2016г. № 0145300008316000003 |
| 1.2. | Поставка щебня для ремонта дорог в щебеночном исполнении в деревнях Виркино, Заборье, Красницы и поселке Семрино | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация ООО «Транском-Гатчина» | Улучшение благоустройства частей территории | |  |
| 1.3. | Разравнивание поверхности дороги после отсыпки щебнем | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Улучшение благоустройства частей территории | |  |
| 1.4. | Приемка объектов в порядке, установленном контрактом | До 01.09.  2016 года | Администра-ция Сусанинского сельского поселения | Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | |  |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  | |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | До 01.09.  2016 года | Администрация Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом |  |
| 1.3. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюждета | Администрация Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации Сусанинского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Бордовская Е.В./

МП