**Приложение 2**

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов ленинградской области, являющихся административными центрами поселений в 2016 году" на 01.07.2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполне-ния** | **Ответствен-ный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие МО "Сусанинское сельское поселение" на 2016 год»**
 |
| 1. | Поставка щебня для ремонта дорог в щебеночном исполнении в деревнях Виркино, Заборье, Красницы и пос. Семрино |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 10.06. 2016 года | Администра-ция Сусанинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт от 10.06.2016г. № 0145300008316000002 |
| 1.2. | Обустройство улично-дорожной сети на двух частях территории | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация ООО «Транском-Гатчина» | Приведение дорог в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам | По исполнении муниципального контракта |
| 1.3. | Разравнивание поверхности дороги после отсыпки щебнем | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Улучшение благоустройства территории п. Сусанино | По исполнении муниципального контракта |
| 1.4. | Приемка объектов в порядке, установленном контрактом | До 01.09.2016 года | Администра-ция Сусанинского сельского поселения  | Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | По исполнении муниципального контракта |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | До 01.09.2016 года | Администра-ция Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежекварта-льно не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администра-ция Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом |  |
| 1.3. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администра-ция Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации Сусанинского сельского поселения

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Бордовская Е.В./

МП