Приложение 3

к соглашению № 2/6

от 11.03.2019 г.

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам, включенным

в адресную инвестиционную программу за счет средств областного бюджета за январь – сентябрь 2019 года администрации Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района (рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки (объекта)  |  Предусмотрено средств  в 2019 году  |  Получено  субсидий в 2019 году |  Принятые в 2019  году бюджетные  обязательства  | Выпол-нениекапи- тало- вложе-ний |  Перечислено средств  организациям  в 2019 году  | Оста-ток суб- сидийна лице-выхсче- тах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)  |
| Всего |  в том числе  | феде-раль-ныйбюд- жет | об-ласт-ной бюд- жет | контр-агент  | номери дата дого-вора  | суммадого-вора на 2019 год  | Всего |  в том числе  |
| феде-раль-ныйбюд- жет | об-ласт-ной бюд- жет | мест-ныйбюд- жет | феде-раль-ныйбюд- жет | об-ласт-ной бюд- жет | мест-ныйбюд- жет |
| 1 |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство уличной многофункциональной спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Сусанино, 5 линия,54 (4042,8 кв.м) | 13 095 820,0 | 3 041 700,00 | 9 790 120,00(1 166 780,0 ) | 264000,00 | 0,0 | 0,0 | ООО «Спортфьючер» | 16.08.2019 года № 145200000419001393 | 11 929 040,00 (+доп.соглашение 1166780,00 Всего 13 095 820,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Целевое использование субсидий в сумме 0,00 (Ноль рублей) 00 копеек подтверждаю.

 (цифрами и прописью)

Глава администрации

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Бордовская 10.12.2019 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Петрова 10.12. 2019 года