Приложение 3

к соглашению № 2/6

от 11.03.2019 г.

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам, включенным

в адресную инвестиционную программу за счет средств областного бюджета за январь – сентябрь 2019 года администрации Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района (рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств   в 2019 году | | | | Получено   субсидий  в 2019 году | | Принятые в 2019   году бюджетные   обязательства | | | Выпол- нение капи-  тало-  вложе- ний | Перечислено средств   организациям   в 2019 году | | | | Оста- ток  суб-  сидий на  лице- вых сче-  тах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.) |
| Всего | в том числе | | | феде- раль- ный бюд-  жет | об- ласт- ной  бюд-  жет | контр- агент | номер и  дата  дого- вора | сумма дого- вора  на  2019  год | Всего | в том числе | | |
| феде- раль- ный бюд-  жет | об- ласт- ной  бюд-  жет | мест- ный бюд-  жет | феде- раль- ный бюд-  жет | об- ласт- ной  бюд-  жет | мест- ный бюд-  жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство уличной многофункциональной спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Сусанино, 5 линия,54 (4042,8 кв.м) | 13 095 820,0 | 3 041 700,00 | 9 790 120,00  (1 166 780,0 ) | 264000,00 | 0,0 | 0,0 | ООО «Спортфьючер» | 16.08.2019 года № 145200000419001393 | 11 929 040,00 (+доп.соглашение 1166780,00 Всего 13 095 820,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Целевое использование субсидий в сумме 0,00 (Ноль рублей) 00 копеек подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Бордовская 10.12.2019 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Петрова 10.12. 2019 года