Приложение № 1

от 01.01. 2018 года

**Ежеквартальный отчет**

**администрации Сусанинского сельского поселения**

**Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01.01.2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполне-ния** | **Ответствен-ный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие МО "Сусанинское сельское поселение" на 2017 год»** | | | | | |
|  | Ремонт дворовой территории | | | | |
| 1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта |  | Администрация Сусанинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципаль-ный контракт от 21.08.2017 года |
| 2 | Выполнение работ по ремонту дворовой территории по адресу п. Семрино, Большой проспект, дом 10 | До 30 сентября 2017 года | ООО «Транском-Гатчина» | Приведение асфальтового покрытия дворовой территории в надлежащее состояние | Заключен муниципаль-ный контракт от 21.08.2017 года |
| 3 | Выполнение работ по ремонту дворовой территории по адресу п. Семрино, Большой проспект, дом 11 | До 30 сентября 2017 года | ООО «Транском-Гатчина» | Приведение асфальтового покрытия дворовой территории в надлежащее состояние | Заключен муниципаль-ный контракт от 21.08.2017 года |
| 4 | Выполнение работ по ремонту дворовой территории по адресам п. Семрино, Большой проспект, дом 12 | До 30 сентября 2017 года | ООО «Транском-Гатчина» | Приведение асфальтового покрытия дворовой территории в надлежащее состояние | Заключен муниципаль-ный контракт от 21.08.2017 года |
| 5 | Приемка объектов в установленном порядке | Сентябрь – октябрь 2017 года | Администрация Сусанинского сельского поселения, общественный совет | Акт приемки-передачи объектов от подрядчика заказчику | По исполнению муниципаль-ного контракта |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы «программы «Социально-экономическое развитие МО "Сусанинское сельское поселение" на 2017 год»»** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Сусанинского сельского поселения |  | Проведение мониторинга реализации муниципальной программы |
| 2. | Приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь-октябрь 2017 года | Администрация Сусанинского сельского поселения | Акт приемки-передачи объектов от подрядчика заказчику | По исполнению муниципаль-ного контракта |
| 3. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация Сусанинского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по местному самоуправлению Ленинградской области. | Отчет об использовании субсидии из бюджета Л О на 01.10.2017 года |
| 4. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Сусанинского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Подготовка и внесение изменений в бюджет в октябре 2017 года |

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Бордовская Е.В./