Приложение № 1

 к ежеквартальному отчету

 на 01.07.2017 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии по состоянию на 01.07.2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие МО "Сусанинское сельское поселение" на 2017 год»**
 |
| 1. | Ремонт улично-дорожной сети в пос. Сусанино, 3-я линия  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка и проверка проектно-сметной документации на ремонт дороги по адресу п. Сусанино, 3-я линия | До 15.04.2017 года | Администрация Сусанинского сельского поселения | Составление проектно-сметной документа-ции и проверка | Смета подготовлена, положительное заключение ООО «Вектор»  |
| 1.2. | Подготовка документации на право выполнения работ по ремонту улично-дорожной сети по адресу п. Сусанино, 3-я линия | До 15.05.2017 года | Администрация Сусанинского сельского поселения | Подготовка технического задания на право заключения муниципального контракта на ремонт улично-дорожной сети в | Подготовка конкурсной документации |
| 1.3. | Обустройство дренажных канав вдоль 3-й линии | 2-3 квартал 2017 года | Жители поселения | Приведение дорожного покрытия в надлежащий вид | Подготовка конкурсной документации |
| 1.4. | Приемка ремонтных работ в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Сусанинского сельского поселения | Акт - приемки передачи заказчику подрядчиком | Подготовка конкурсной документации |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  | Администрация Сусанинского сельского поселения |  | Проведение мониторинга реализации муниципаль-ной программы |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Сусанинского сельского поселения | Акт - приемки передачизаказчику подрядчиком | Подготовка конкурсной документации |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Сусанинского сельского поселения | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Л О | Отчет об использовании субсидии из бюджета Л О на 01.07.2017 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Сусанинского сельского поселения | Наиболее эффективное использова-ние бюджетных средств | Подготовка конкурсной документации |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Бордовская Е.В. /мп |