ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования   «Сусанинское  сельское  поселение»  Гатчинского муниципального района на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.10.2019года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Устройство ограждения футбольного поля по адресу пос. Семрино, Большой проспект | 1 | - | 586965,0 | 454840,0 | 127125,0 | 5000,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | х | х | 586965,0 | 454840,0 | 127125,0 | 5000,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации Сусанинского сельского поселения _______________ Е.В.Бордовская |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер ___________ О.В.Петрова |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель _________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации   Сусанинского  сельского  поселения  Гатчинского муниципального района о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2019 - 2021 годы» |
| 1. | Устройство ограждения футбольного поля пос. Семрино, Большой проспект |  | Администрация Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт от 06.09.2019 года № 06/09-19 |
| 1.2. | Устройство ограждения футбольного поля пос. Семрино, Большой проспект | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Устройство ограждения футбольного поля пос. Семрино, Большой проспект | Проведение работ по устройству ограждения футбольного поля в пос. Семрино, Большой проспект |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | октябрь 2019 года | Администрация Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт о приемке выполненных работ | По исполнению муниципаль-ного контракта |
| II. Контроль реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2019 - 2021 годы» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приемки установки ограждения | По исполнению муниципаль-ного контракта |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен на 01.07.2019, на 01.07.2019г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется |