ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования  «Сусанинское   муниципальное  ообразование»  Гатчинского муниципального района на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги местного значения общего пользования по адресу: Петровский проспект от 7 линии до 10 линии в пос. Сусанино | 466 м | 0 | 3495800,00 | 1028800,00 | 2457000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | х | х | 3495800,0 | 1028800,00 | 3495800 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации Сусанинского сельского поселения ___________ Е.В.Бордовская |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер ___________ О.В. Петрова |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель _________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации Сусанинского   сельского   поселения  Гатчинского муниципального района о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Подготовка конкурсной документации |
| 2. | Проведение работ по ремонту дорожного покрытия автомобильной дороги местного значения общего пользования по адресу: пос. Сусанино, Петровский проспект от 7 линии до 10 линии | В сроки, предусмотренные контрактом | Подрядная организация | Улучшение условий жизни населения, приведение дорожного покрытия в надлежащий вид | Подготовка конкурсной документации |
| 3 | Обустройство дренажных канав вдоль Петровского проспекта от 7 линии до 10 линии | 2-3 квартал 2019 года | Жители поселения | Приведение дренажных канав вдоль Петровского проспекта от 7 линии до 10 линии в надлежащий вид |  |
| 4 | Приемка ремонтных работ в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт - приемки передачи заказчику подрядчиком | По исполнению муниципаль-ного контракта |
| Контроль реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Сусанинского сельского поселения |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь 2019 года | Администрация Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт - приемки передачи заказчику подрядчиком | По исполнению муниципаль-ного контракта |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчеты подготовлены на 01.04.2019, 01.07.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректиров-ка не требуется |