ОТЧЕТ

об освоении субсидий, выделенных бюджету  муниципального образования "Сусанинское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области

на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 2016 году

| Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | Предусмотрено средств в 2016 году, тыс. руб. | Получено средств в 2016 году, тыс. руб. | Выполнено работ в 2016 году, тыс. руб. | Целевой индикатор, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. числе: | Всего | в т.ч. числе: | Всего | в т.ч. числе: | план | факт |
|  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| Борьба с борщевиком Сосновского химическим способом (двукратная обработка) | 2 квартал 2016 года, 3 квартал 2016 года | 95,0 | 47,162 | 47,838 | 95,0 | 47,162 | 47,838 | 47,500 | 0,0 | 47,500 | 55,0 | 5,0 |
| Проведение оценки эффективности химических мероприятий после каждой обработки | 2 квартал 2016 года, 3 квартал 2016 года | 92,162 | 0,00 | 92,162 | 92,162 | 0,00 | 92,162 | 29,092 | 0,0 | 29,092 | 55,0 | 5,0 |
| Итого |  | 187,162 | 47,162 | 140,000 | 187,162 | 47,162 | 140,000 | 76,592 | 0,0 | 76,592 | 55,0 | 5,0 |

Целевое использование субсидий в сумме  0,0  рублей  подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации Сусанинского сельского поселения

_______________       Е.В.Бордовская   «04» октября 2016 года

мп        (подпись)                (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

_________      О.В.Петрова  «04»  октября  2016 года

(подпись)                (фамилия, инициалы)

ОТЧЕТ

об освоении средств и выполнении целевых показателей результативности Соглашения  муниципального образования "Сусанинское сельское поселение" Гатчинского  муниципального района  Ленинградской области

за 9 месяцев   2016 года

| № п/п | Номер и дата государственного контракта | Исполнитель государственного контракта | Плановые показатели результативности по заключенным государственным контрактам | Выполнение работ по заключенным государственным контрактам | Номер и дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стоимость работ по государственному контракту, тыс. руб. | объем работ по государственному контракту, га | стоимость работ по государственному контракту, тыс. руб. | объем работ по государственному контракту, га | актов сдачи-приемки работ по государственному контракту | платёжных поручений, подтверждающих оплату по государственному контракту |
| 1 | Договор № 27/2016 от 01.05.2016 года | Санкт-Петербургская общ.организация инвалидов «Социальная защита семей инвалидов» ИНСАН» | 95,000 | 5,0 га дважды | 47,500 | 5,0 | Акт № 24 от 29.07.2016г. | от 26.08.2016 года № 1277 |
| 2 | Договор № 127/16/1 от 19.05.2016 года | ФГБУ «Российский сельскохозяйст-венный центр» | 29,092 | 5,0 | 29,092 | 5,0 |  | от 29.09.2016 года № 1503 |
|  | Итого |  | 124,092 |  | 76,592 | 5,0 |  |  |

Целевое использование субсидий в сумме    0,0 рублей  подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации  Сусанинского  сельского  поселения

__________________       Е.В.Бордовская     «04» октября  2016 года

мп        (подпись)                (фамилия, инициалы)

Главный  бухгалтер           _________      О.В.Петрова  «04» октября  2016 года

(подпись)                (фамилия, инициалы)