****

АДМИНИСТРАЦИЯ СУСАНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.03.2022 № 105

О проведении субботника и мероприятий

по улучшению санитарного состояния

территории муниципального образования

«Сусанинское сельское поселение» в 2022 году

В целях обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения, улучшения санитарного состояния территории Сусанинского сельского поселения в рамках подготовки к празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории муниципального образования «Сусанинское сельское поселение», на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 23 и 30 апреля 2022 года субботники и с 23 апреля по 21 мая 2022 года мероприятия по улучшению санитарного состояния территории населенных пунктов, садоводств, земель сельскохозяйственного назначения, вдоль автомобильных и железнодорожных магистралей, расположенных на территории муниципального образования «Сусанинское сельское поселение».

2. Утвердить план мероприятий по проведению субботника и мероприятий по улучшению санитарного состояния территории Сусанинского сельского поселения (Приложение 1).

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждениям всех форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям рекомендовать:

3.1. Разработать планы проведения субботников и мероприятий по улучшению санитарного состояния территории и согласовать их с администрацией Сусанинского сельского поселения.

3.2. Провести работы по благоустройству и улучшению санитарного состояния производственных территорий и территорий, закрепленных администрацией поселения.

3.3. Предприятиям, организациям, физическим лицам, имеющих транспорт, оказывать помощь в выполнении работ по благоустройству населенных пунктов.

3.4. Индивидуальным предпринимателям произвести работы по ремонту и оформлению фасадов магазинов, павильонов и ларьков, обеспечить ежегодную уборку территорий, заключить договора на вывоз мусора, установить урны.

3.5. Витебской дистанции пути (ПЧ-19) произвести уборку от мусора полосы отвода железнодорожного полотна, проходящего по территории Сусанинского сельского поселения.

3.6. ГП «Гатчинское ДРСУ» произвести уборку от мусора полосы отвода вдоль автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории Сусанинского сельского поселения.

4. Пункт 1 настоящего постановления подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Сусанинского сельского поселения К.С. Морин

Приложение 1

к постановлению администрации

Сусанинского сельского поселения

от 29.03.2022 года № 105

ПЛАН

Проведения субботника и мероприятий по улучшению санитарного состояния

территории муниципального образования «Сусанинское сельское поселение»

в апреле – мае 2022 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | План | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1 | Примут участие в мероприятиях (субботниках) | Чел. | 200-700 | с 23.04.2022  - 30.04.2022,  с 23.04.2022 – 21.05.2022 | Администрация, старосты, председатели общественных советов, руководители предприятий и организаций всех форм собственности |
| 2 | Санитарная уборки территорий населенных пунктов, в том числе: | Тыс.кв.м. | 2,0-10,0 | с 23.04.2022  - 30.04.2022,  с 23.04.2022 – 21.05.2022 | Администрация, МКУК «Сусанинских культурно-досуговый центр», МКУ «Центр благоустройства и ЖКХ» муниципального образования «Сусанинского сельского поселения», руководители предприятий и учреждений всех форм собственности |
| 2.1. | Благоустройство мемориалов, воинских захоронений и памятников, посвященных Победе в Великой отечественной войне 1941-1945 годов, гражданских кладбищ | Ед. | 4 | с 23.04.2022  - 30.04.2022 | Администрация, депутаты поселения, МКУ «Центр благоустройства и ЖКХ» муниципального образования «Сусанинского сельского поселения», председатели общественных советов |
| 2.2. | Территорий полос отвода автомобильных дорог | Тыс.кв.м. | 5,0-10,0 | с 23.04.2022 – 21.05.2022 | ГП «Гатчинское ДРСУ» |
| 3 | Ликвидация стихийных свалок | Ед. | --- | с 23.04.2022 – 21.05.2022 | Администрация, МКУ «Центр благоустройства и ЖКХ» муниципального образования «Сусанинского сельского поселения», старосты, председатели общественных советов |
| 4 | Вывоз мусора | Куб.м. | 50-70 | с 23.04.2022 – 21.05.2022 | Администрация, МКУ «Центр благоустройства и ЖКХ» муниципального образования «Сусанинского сельского поселения», старосты, председатели общественных советов |
| 5 | Обрезка кустарников | Кв.м. | 15 | с 23.04.2022 – 21.05.2022 | Администрация, МКУ «Центр благоустройства и ЖКХ» муниципального образования «Сусанинского сельского поселения», старосты, председатели общественных советов |
| 6 | Кронирование/спиливание деревьев | Ед. | 15 | с 23.04.2022 – 21.05.2022 | Администрация, МКУ «Центр благоустройства и ЖКХ» муниципального образования «Сусанинского сельского поселения» |
| 7 | Посадка деревьев | Ед. | 5 | с 23.04.2022 – 21.05.2022 | Администрация, МКУ «Центр благоустройства и ЖКХ» муниципального образования «Сусанинского сельского поселения», старосты, председатели общественных советов |
| 8 | Посадка кустарников | Кв.м. | 5 | с 23.04.2022 – 21.05.2022 | Администрация, МКУ «Центр благоустройства и ЖКХ» муниципального образования «Сусанинского сельского поселения», старосты, председатели общественных советов |
| 9 | Посадка цветов | Ед. | 50 | с 23.04.2022 – 21.05.2022 | Администрация, МКУ «Центр благоустройства и ЖКХ» муниципального образования «Сусанинского сельского поселения», старосты, председатели общественных советов |
| 10 | Очистка подвалов зданий | Ед. | --- | с 23.04.2022 – 21.05.2022 | МУП ЖКХ «Сиверсикй» |
| 11 | Восстановление и ремонт детских и спортивных площадок  (техническое обслуживание) | Ед. | 3 | с 23.04.2022 – 21.05.2022 | Администрация, МКУ «Центр благоустройства и ЖКХ» муниципального образования «Сусанинского сельского поселения» |
| 12 | Восстановление и ремонт других объектов малых архитектурных форм  (техническое обслуживание) | Ед. | --- | с 23.04.2022 – 21.05.2022 | Администрация, МКУ «Центр благоустройства и ЖКХ» муниципального образования «Сусанинского сельского поселения» |
| 13 | Ремонт отмосток зданий | Кв.м. | --- | с 23.04.2022 – 21.05.2022 | МУП ЖКХ «Сиверсикй» |
| 14 | Ямочный ремонт дорог | Кв.м. | 500 | с 23.04.2022 – 21.05.2022 | Администрация, МКУ «Центр благоустройства и ЖКХ» муниципального образования «Сусанинского сельского поселения» |
| 15 | Ямочный ремонт придомовых территорий | Кв.м. | --- | с 23.04.2022 – 21.05.2022 | Администрация, МКУ «Центр благоустройства и ЖКХ» муниципального образования «Сусанинского сельского поселения» |