АДМИНИСТРАЦИЯ СУСАНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  16.03.2011 года		                                                                                               № 60

Об утверждении плана реализации программы

благоустройства населенных пунктов

МО «Сусанинское сельское поселение» на 2011 год

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления»(с изменениями и дополнениями), закона Российской Федерации  от 30.03.1999г. № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 10.01.2002г. № 7-ФЗ  «Об охране окружающей природной среды»,  Постановления Правительства Ленинградской области от 23.08.1998г. № «Об утверждении правил содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских, сельских и других поселений Ленинградской области» и Уставом МО «Сусанинское сельское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить план реализации программы благоустройства населенных пунктов МО «Сусанинское сельское поселение» на 2011 год  (приложение № 1)

- Заместителю главы администрации организовать работы согласно плана.

- Постановление опубликовать в газете «Гатчинская правда».

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Сусанинского сельского поселения                                                       Т.Н. Соловьева

Приложение № 1

ПЛАН

реализации мероприятий программы благоустройства населенных пунктов

МО «Сусанинское сельское поселение» на 2011 год.

| № п/п | Планируемые работы | Срок исполнения | Исполнитель | Смета расходов тыс./руб. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ## Организация освещения улиц | 2011г. | администрация | 1850.0 |  |
| 1.1 | Оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения | 2011г. | -/- | 1450.0 |  |
| 1.2 | Закупка оборудования | 2011г. | -/- | 100.0 |  |
| 1.3 | Содержание и оплата работ по обслуживанию и ремонту уличного освещения | 9 месяцев | -/- | 300.0 |  |
| 2 | Ремонт и содержание внутри поселковых дорог и улиц | май-сентябрь | администрация | 1250.0 |  |
| 2.1 | Работы по ремонту дорог и улиц поселения(грейдирование, подсыпка щебнем) п. Семрино - 2 линия, 3 линия, 5 линия, 8 линия, вдоль футбольного поля, ул. Железнодорожная – 300 м3 п. Кобралово - 300 м3 | 2-3 квартал | -/- | 600.0 |  |
| 2.2 | Снегоочистка, оплата договоров по снегоочистке | январь, февраль, март, декабрь 2011г. | -/- | 300.0 |  |
| 2.3 | Профилирование, расчистка канав в населенных пунктах поселения, укладка водоотводных труб п. Сусанино, п. Семрино, п. Кобралово | 2-3 квартал | -/- | 250.0 |  |
| 2.4 | Строительство автостоянок в п. Кобралово | 2-3 квартал | -/- | 100.0 |  |
| 4 | ## Организация сбора и вывоза ТБО | 2011г. | администрация | 1450.0 |  |
| 4.1 | Ликвидация стихийных свалок(контракт) | 2011г. | -/- | 1200.0 |  |
| 4.2 | Оплата договоров по ликвидации стихийных свалок | 2011г. | -/- | 250.0 |  |
| 5 | ## Прочие работы по благоустройству |  |  | 50.0 |  |
| 5.1 | Спиливание деревьев угрозы п. Семрино, п. Сусанино, д. Мыза | май-август | администрация по договору | 50.0 |  |
| 6 | ## Содержание мест захоронения |  |  | 10.0 |  |
| 6.1 | Благоустройство братских захоронений в п. Кобралово, п. Сусанино, д. Мыза | апрель | администрация, школы, ул. комитеты, ООО «Меркурий» | 10.0 |  |
| 6.2 | п. Сусанино, подъезд к (западному) кладбищу, ямочный ремонт | май-август |  |  |  |
| 6.3 | п. Сусанино, дорога вдоль (восточного) кладбища, ямочный ремонт, чистка канавы | -/- |  |  |  |
| 6.4 | Вывоз мусора с территории кладбищ | апрель-май | ООО «Меркурий» |  |  |
| 6.5 | Ремонт, покраска ограждения по фасаду кладбища и входных ворот в п. Семрино | -/- | -/- |  |  |
| 7 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов поселения |  |  | 200.0 |  |
| 7.4 | Благоустройство детских площадок п. Сусанино, п. Семрино, п. Кобралово | 2011г | -/- | 200.0 |  |
| 9 | Благоустройство территорий возле торговых комплексов поселения |  |  |  |  |
| 9.1. | Приторговая площадь п. Кобралово - посадка кустарника, - оборудование клумб | 2-3 квартал | Администрация, ИП Казанцев Ю.А., Малков Е.А., Благушин С.К. |  |  |
| 9.2 | Приторговая зона п. Семрино - очистка и профилирование придорожной канавы - посадка деревьев, кустарника по периметру магазинов - устройство клумб | 2-3 квартал | Администрация, ИП Ларионов Г.В. Иванова Е.А. Астафьев В.Н. |  |  |
| 9.3 | Приторговая зона п. Сусанино - очистка и профилирование придорожной канавы - устройство клумб | 2-3 квартал | Администрация, ИП Ларионов Г.В. Иванова Е.А. Суханова Г. И. Гуляева М. А. Салахутдинов Р.З. |  |  |
| 10 | Организация общественных работ по благоустройству территории ( по отдельному плану) | июнь | администрация |  |  |
| 11 | Смотр-конкурс на лучший благоустроенный дом в частном секторе | август | администрация |  |  |
|  | ИТОГО: | 4810.0 руб. |  |  |  |